Acta de Inicio

Proyecto:

Winegrapp

Fecha: Incluir días previos a entrega

TABLA DE CONTENIDO

Información del Proyecto	2

Datos	2

Historial de Versiones	3

Propósito y Justificación del Proyecto	3

Descripción del Proyecto y Entregables	4

Requerimientos de alto nivel	5

Requerimientos del producto	5

Supuestos:	5

Presupuesto estimado	6

Lista de Interesados (StakeHolders)	7

Externos:	7

Internos:	7

Requisitos y restricciones de aprobación del proyecto	8

Asignación del Gerente de Proyecto	10

Equipo del Proyecto	10

# Información del Proyecto

## Datos

| Empresa / Organización | ACID’os |
| --- | --- |
| Nombre del Proyecto | Winegrapp |
| Fecha de preparación | 11/3/26 |
| Cliente | Comunidad Winer’s |
| Patrocinador principal | Universidad El Bosque |

# Historial de Versiones

| Fecha | Versión | Autor | Organización | Descripción |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11/03/26 | 1.0 | David Ramirez | ACID’os | Desarrollo de ítems hasta supuestos y restricciones |
| 18/03/26 | 1.1 | David Ramirez | ACID’os | Actualización de versión según los cambios definidos en los requisitos del proyecto, luego de la revisión del profesor. |

# Propósito y Justificación del Proyecto

El presente proyecto tiene como propósito desarrollar un aplicativo web que permita a los usuarios de la comunidad “Winer’s” compartir sus experiencias con los productos vínicos ofrecidos por los viñedos distribuidos por todo el mundo, de manera que la información proveniente de sus experiencias sea relevante y útil para los demás miembros de la comunidad. Además, se plantea la idea de usar la plataforma como un medio de “culturización” para personas que no pertenecen a la comunidad pero que buscan más información ya sea sobre los productos vínicos o de los viñedos. Debido a esto la aplicación busca exponer el mundo del vino a cualquier interesado. Por el hecho de que los viñedos se distribuyen por todo el mundo, el aplicativo permite hacer filtros por ubicaciones, mostrando así los viñedos existentes en el lugar de interés. Se busca que el aplicativo sea lo más detallado posible con respecto a las características de vida y producción del vino. Por lo tanto, es necesario exponer las características del viñedo y características de la elaboración, almacenamiento y otros procesos relacionados con la vida del vino. Debido a que la aplicación está pensada tanto para que los usuarios ingresen y compartan sus experiencias como para consultar únicamente información relevante a vinos y viñedos, los usuarios no deben registrarse ni almacenar sus datos ya que este proceso no es relevante para la comunidad, misma que prioriza la agilidad de consulta y fácil registro de sus experiencias. Desde el punto de vista técnico, el proyecto integra una arquitectura basada en capas, un aplicativo web desarrollado en React el cual consume una APIRest en el backend desarrollada con SpringBoot, este hace uso de MongoDB y MySQL para alojar los datos. Las bases de datos se integran con Flyway para el control de versiones en cuanto a la estructura y cambios realizados sobre el schema. Finalmente se implementa el uso de maquinas virtuales gestionadas y desplegadas con Amazon Web Services para cada una de las capas del sistema. Esta estructura permite una alta escalabilidad y facilita la implementación de nuevas funcionalidades. Asimismo, se ha diseñado con un enfoque modular e independiente, lo que permite que la API pueda ser consumida desde cualquier cliente web, sin importar el framework utilizado. Esta característica favorece la reutilización, la mantenibilidad y la interoperabilidad del sistema en distintos entornos tecnológicos.

# Descripción del Proyecto y Entregables

El producto consiste en el diseño y desarrollo de un aplicativo web el cual permita a los usuarios consultar e ingresar información relacionada a los viñedos y los productos vínicos que comercializa cada viñedo a nivel mundial, permitiendo a los usuarios filtrar la información según el país de su interés. Entregables: Fase 1: - Documento de la propuesta del proyecto - Documento de supuestos - Modelo E-R (Peter Chen) - Modelo E-R extendido (si aplica). - Modelo E-R Relación con notación Barker o Crow’s Foot (Pata de Gallina). – Data Modeler o Workbench - Modelo relacional Relación con notación Barker o Crow’s Foot (Pata de Gallina). – Data Modeler o Workbench - Diccionario de datos. - Documento SQL de reportes Fase 2: - Análisis de selección de SO. - Implementación de VM. - Análisis de selección de RDBMS. - Implementación del RDBMS. - Scripts (creación, inserción, varios) - Modelo documental MongoDB. - Implementación MongoDB. - Conexión aplicación – BD relacional. - Conexión aplicación – MongoDB. - Repositorio Git. - Video demostrativo.

# Requerimientos de alto nivel

## Requerimientos del producto

1.	El producto no permite el registro de usuarios dentro de la interfaz de usuario.

2.	El producto debe permitir a los usuarios consultar la información sin necesidad de crear una cuenta.

3.	El producto debe permitir a los usuarios crear reseñas para los viñedos sin crear una cuenta.

4.	El producto debe permitir a los usuarios crear reseñas para los vinos sin crear una cuenta.

5.	El producto debe permitir a los usuarios filtrar la información del aplicativo mediante el país de su interés.

6.	El producto debe agrupar la información de la página en los viñedos según el filtro de país aplicado.

7.	El producto debe permitir la visualización de los vinos solo al ingresar a la sección de cada viñedo.

8.	El producto debe mostrar las reseñas a los viñedos en una sección independiente dentro de la página del viñedo.

9.	El producto debe mostrar las reseñas de los vinos en una sección independiente dentro de la página del vino.

# Supuestos:

- Se asume que la distribución de componentes y diseño gráfico deberá ser desarrollada a preferencia del grupo de desarrolladores.

- El sistema deberá permitir escoger al usuario el país de interés en cualquier momento.

- Se asume que los usuarios tienen conocimiento de la jerga usada en los detalles vinos.

- Se asume que la aplicación debe mostrar solo países con al menos un viñedo establecido.

- Se asume que todos los viñedos cuentan con al menos un producto vínico comercial.

- Se asume que el sistema comprobará la existencia única de cada viñedo.

- Se asume que el sistema comprobará la existencia única de cada vino.

- Se asume que la gestión de usuarios administradores es manejada por el DBA.

- Se asume que a la comunidad Winer’s no les interesa el manejo de datos de los usuarios y críticos.

# Presupuesto estimado

El presupuesto estimado para este proyecto se plantea con la fecha de inicio definida para el 28 de febrero del 2026 y una fecha de finalización estimada para el 22 de mayo de 2026. Se consideran únicamente los días hábiles laborales según el calendario colombiano. Se tienen en cuenta porcentajes del 3 y 5 % los cuales suponen por un lado gastos de infraestructura y por el otro gastos no anticipados o repentinos. 

El equipo de trabajo está conformado por 3 ingenieros los cuales llevarán a cabo todas las fases del proyecto.

Tabla de Roles y Ajustes Salariales:

| Rol | Salario mensual | Total Proyecto |
| --- | --- | --- |
| DBA | COP $12,250,000 | COP $33,526,316 |
| Desarrollador Backend | COP $10,865,000 | COP $ $29,735,789 |
| Desarrollador Frontend | COP $ 9,846,000 | COP $26,946,947 |
| Diseñador gráfico | COP $1.423.500 | COP $ 2.277.600 |

| Salarios | COP $90,209,053 |
| --- | --- |
| Costos Operativos | COP $ 875,789 |
| Subtotal base | COP $91,084,842 |
| Infraestructura y despliegue (3%) | COP $2,732,545 |
| Reserva de Contingencia (5%) | COP $4,554,242 |
| TOTAL DEL PROYECTO | COP $98,371,629 |

# Lista de Interesados (StakeHolders)

## Externos:

| Interesado | Interés |
| --- | --- |
| Crítico experto de vinos | Publicar reseñas técnicas; espera que su opinión tenga visibilidad diferenciada |
| Consumidor aficionado | Compartir experiencias de forma sencilla sin barreras de registro |
| Visitante informativo | Explorar el dashboard, filtrar viñedos y vinos por ubicación |
| Propietario / representante de viñedo | Revisar las reseñas y puntuaciones dadas a su viñedo y productos vínicos. |

## Internos:

| Stakeholder | Rol en el proyecto | Interés principal |
| --- | --- | --- |
| DBA | Equipo del proyecto | Modelo de datos de reseñas con campos de segmentación, viñedos y vinos |
| Desarrollador Backend | Equipo del proyecto | API de recepción de reseñas, lógica de clasificación por formulario, filtros del dashboard |
| Desarrollador Frontend | Equipo del proyecto | Formulario de reseña con segmentación dinámica, dashboard público |
| Product Owner / Patrocinador | Decisor | Alcance, presupuesto y prioridades |
| Project Manager | Gestión | Cronograma, riesgos y entregables |

# Requisitos y restricciones de aprobación del proyecto

1. Base de datos relacional

El proyecto debe implementar un motor de base de datos relacional, permitiéndose el uso de MySQL, PostgreSQL, MariaDB o SQL Server, quedando expresamente excluido el uso de Oracle Database en cualquiera de sus ediciones.

El modelo de datos relacional debe contemplar un mínimo de ocho entidades, las cuales deben establecer entre sí relaciones de los tres tipos fundamentales: uno a uno (1:1), uno a muchos (1:N) y muchos a muchos (N:M). El esquema resultante deberá estar normalizado hasta alcanzar como mínimo la Tercera Forma Normal (3FN), garantizando la eliminación de redundancias y la integridad de las dependencias funcionales.

En cuanto a la implementación, la base de datos relacional debe incluir obligatoriamente los siguientes elementos:

- Procedimientos almacenados que encapsulen la lógica de negocio relevante.

- Funciones definidas por el usuario que soporten operaciones de consulta o transformación de datos.

- Triggers que respondan a eventos de inserción, actualización o eliminación sobre las tablas definidas.

- Manejo estructurado de excepciones dentro de los objetos programables.

- Control explícito de transacciones mediante el uso de instrucciones COMMIT y ROLLBACK, asegurando la atomicidad e integridad de las operaciones críticas.

- Mecanismos de seguridad y control de integridad referencial que garanticen la consistencia del modelo de datos.

2. Base de datos no relacional

El proyecto debe incorporar obligatoriamente MongoDB como motor de base de datos documental. El diseño debe responder a un modelo documental apropiado para la naturaleza de los datos almacenados en esta capa, y su implementación debe incluir:

- Operaciones CRUD completas (creación, lectura, actualización y eliminación de documentos).

- Consultas complejas que demuestren el aprovechamiento de las capacidades de MongoDB más allá de la recuperación simple de documentos.

- Agregaciones mediante el pipeline de agregación de MongoDB.

Adicionalmente, el proyecto debe incluir una justificación técnica documentada que explique de forma clara y argumentada por qué determinados datos del sistema se almacenan en la capa NoSQL en lugar de en la base de datos relacional, evidenciando una decisión de arquitectura consciente y no arbitraria.

3. Infraestructura y entorno de despliegue

El entorno de ejecución del proyecto debe estar basado obligatoriamente en un sistema operativo de distribución Linux o Unix. La implementación debe realizarse sobre una máquina virtual, y el proyecto debe incluir documentación detallada del proceso de instalación y configuración del entorno, suficientemente clara para permitir su reproducción por parte de terceros.

4. Aplicación web

La aplicación web debe establecer conexión funcional tanto con la base de datos relacional como con MongoDB, demostrando la integración efectiva con ambas capas de persistencia. La entrega debe incluir:

- Una demostración funcional de las operaciones principales del sistema.

- Evidencia explícita de la interacción de la aplicación con los procedimientos almacenados definidos en la base de datos relacional.

# Asignación del Gerente de Proyecto

Gerente de Proyecto

| Nombre | Cargo | Departamento / División | Rama ejecutiva (Vicepresidencia) |
| --- | --- | --- | --- |
| Jaiber Duvan Diaz León | Gerente y DBA | Tecnología/ Gestión de Proyectos | Gerencia |

# Equipo del Proyecto

| Nombre | Rol Dentro del Proyecto | Departamento / División |
| --- | --- | --- |
| David Santiago Ramírez Arévalo | Desarrollador BackEnd | Tecnología |
| Santiago Pinzón Vásquez | Desarrollador FrontEnd | Tecnología |
| Jaiber Duvan Diaz León | DBA | Tecnología/ Gestión de Proyectos |